TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH: XỬ LÝ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU HIỆU QUẢ KINH DOANH BÁN LẺ

GV HƯỚNG DẪN		: VĂN CÔNG KHANH

LỚP				: PRO2291.01

NHÓM				: PRO 2291

THÀNH VIÊN NHÓM	:

- Nguyễn Vương Ngọc Sang    - PS42524 (nhóm trưởng)

- Nguyễn Đức Sáng 		- PS37694

- Nguyễn Đức Thuần 		- PS38081

- Nguyễn Thiên Ân 		- PS37991

- Phạm Tuấn Nhật Huy	- PS40845

- Lâm Gia Hân 			- PS39583

TP.HCM 2– 2026

l

mục lục

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN	2

1.1	GIỚI THIỆU	2

1.1.1	HIỆN TRẠNG	2

1.1.2	THÔNG TIN BỘ DỮ LIỆU:	2

1.2	MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ( KẾ HOẠCH BAN ĐẦU )	4

1.2.1 MỤC TIÊU TỔNG THỂ	4

1.2.2 MỤC TIÊU CỤ THỂ	4

1.2.3 PHẠM VI DỰ ÁN:	7

1.2.4 ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ  (STAKEHOLDERS)	8

1.2.5 TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG	9

1.2.6  LÝ DO CHƯA HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN 2	9

1.3	SẢN PHẨM MỤC TIÊU	10

1.4	CẤU TRÚC BÁO CÁO & 1.5 LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN	11

1.5	LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN	16

1.6	KẾ HOẠCH PHÂN CHIA CÔNG VIỆC:	18

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU	19

2.1	PHÂN TÍCH YÊU CẦU	19

2.2	CÂU CHUYỆN DỮ LIỆU	20

2.2.1	ĐẶT VẤN ĐỀ	20

2.3	KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	20

2.3.1	GIẢI THÍCH	20

2.4	GIẢI THÍCH VỀ BỘ DỮ LIỆU	21

2.4.1	CÁC KHÁI NIỆM	21

ĐẶC ĐIỂM DỮ LIỆU	23

CHƯƠNG 3: LÀM SẠCH VÀ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU	25

3.1 CÀI ĐẶT CẤU HÌNH	25

3.1.1 MỤC TIÊU VÀ VAI TRÒ	25

3.1.2 NỘI DUNG CẤU HÌNH CHÍNH	25

3.2 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁ	26

3.2.1 MỤC TIÊU	26

3.2.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH	26

3.3 LÀM SẠCH DỮ LIỆU & XÂY DỰNG ĐẶC TRƯNG	27

3.3.1 KIẾN TRÚC PIPELINE 6 BƯỚC	27

3.3.2 CHUẨN HÓA DỮ LIỆU	27

3.3.3 XÂY DỰNG ĐẶC TRƯNG MỚI	28

3.3.4 ĐẶC TRƯNG COHORT ANALYSIS	29

3.3.5 TÍNH TOÁN RFM BASE	30

3.3.6 KẾT QUẢ TỔNG HỢP CLEANER	30

3.4 XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU STAR SCHEMA	31

3.4.1 TỔNG QUAN	31

3.4.2 SƠ ĐỒ VÀ CHI TIẾT CÁC BẢNG	31

3.5 TẠO BẢNG TỔNG HỢP DATA MARTS	33

3.5.1 MỤC ĐÍCH VÀ CHIẾN LƯỢC	33

3.5.2	CHI TIẾT 8 DATA MARTS	33

3.5.3	TỔNG HỢP 10 DATA MARTS	38

3.6 PIPELINE TỔNG THỂ	38

3.7 TỔNG KẾT CHƯƠNG 3	39

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM	40

4.1 Tổng quan sản phẩm	40

4.2 Thiết kế Data Marts phục vụ Dashboard	41

4.3 Thiết kế Dashboard trên Tableau	41

4.3.1 Executive Overview Dashboard	41

4.3.2 Profit & Discount Analysis Dashboard	42

4.3.3 Customer Segmentation Dashboard (RFM)	42

4.3.4 Market & Category Performance Dashboard	43

4.4 Tối ưu Dashboard	43

4.5 Tối ưu hiệu suất Dashboard	43

4.6 Tổng kết Chương 4	44

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	44

5.1 Kết quả đạt được	44

5.2 So sánh kế hoạch và thực tế	45

5.3 Đánh giá hiệu quả hệ thống	45

5.4 Insight quan trọng	46

5.5 Khuyến nghị kinh doanh	47

5.6 Tác động kinh doanh tổng thể	47

5.7 Tổng kết	48

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	48

6.1 Kết luận	48

6.2 Hạn chế của dự án	49

6.3 Hướng phát triển trong tương lai	49

6.4 Lộ trình phát triển	50

6.5 Đóng góp của dự án	50

6.6 Tổng kết cuối	50

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

## 1.1 GIỚI THIỆU

### HIỆN TRẠNG

- Trong ngành bán lẻ hiện đại, biên lợi nhuận (Profit Margin) đang ngày càng bị thu hẹp do chi phí vận hành tăng và sự cạnh tranh khốc liệt về giá. Việc hiểu rõ các yếu tố ăn mòn lợi nhuận như chi phí vận chuyển, chính sách chiết khấu (discount) quá đà, và tỷ lệ giữ chân khách hàng là then chốt để Ban giám đốc đưa ra quyết sách hiệu quả.

- Hiện nay, dữ liệu giao dịch thường mang tính rời rạc, các báo cáo ERP truyền thống chỉ dừng ở mức tính tổng doanh thu mà thiếu đi khả năng bóc tách, phát hiện các "lỗ hổng" tài chính ẩn (hidden losses) sau lớp vỏ bọc doanh thu khổng lồ.

- Nhu cầu cấp thiết hiện tại là xây dựng một hệ thống ống dẫn dữ liệu (Data Pipeline) và phân tích toàn diện, cho phép:

  - Xác định các "điểm đen" (hotspots) về lợi nhuận âm theo danh mục và khu vực.

  - Phân tích đánh giá hiệu quả của chiến lược giảm giá.

  - Phân khúc khách hàng tự động đa chiều dựa trên mô hình RFM (Recency - Frequency - Monetary).

- Cung cấp hệ thống Dashboard trực quan để hỗ trợ quyết định kinh doanh theo thời gian thực

### 1.1.2 THÔNG TIN BỘ DỮ LIỆU:

- Nguồn dữ liệu: Global Superstore Dataset từ Kaggle

- Tác giả: Fatih İlhan (khoảng năm 2024)

- Đường dẫn: https://www.kaggle.com/datasets/fatihilhan/global-superstore-dataset

- Link dự án : Sangbeo113/Superstore-Analytics-Pro

- Doanh nghiệp: Đây là bộ dữ liệu mô phỏng, không đại diện cho một doanh nghiệp cụ thể ngoài đời thực. Tuy nhiên, cấu trúc dữ liệu phản ánh mô hình kinh doanh của chuỗi siêu thị bán lẻ đa ngành hàng hoạt động quốc tế.

- Dataset 3 nhóm sản phẩm chính:

- Furniture – Nội thất (Bàn, ghế, tủ,..)

- Office Supplies – Văn phòng phẩm (Giấy, bút, binder, dụng cụ văn phòng, …)

- Technology – Công nghệ (Máy in, điện thoại, thiết bị điện tử, …)

#### Đặc điểm tổng quan

| Tiêu chí | Giá trị |
| --- | --- |
| Quy mô | 51.290 bản ghi giao dịch bán lẻ |
| Phạm vi thời gian | 4 năm tài chính liên tục (2011 – 2014) |
| Phạm vi địa lý | Toàn cầu (Global – phân chia theo Market) |
| Nguồn thu thập | Dữ liệu giao dịch B2B và B2C, phản ánh thực tế chuỗi cung ứng và định giá |

#### Cấu trúc dữ liệu:

27 trường dữ liệu gốc (trước khi ETL) bao gồm:

Thông tin định danh: Row.ID, Order.ID

Thông tin thời gian: Order.Date, Ship.Date

Thông tin khách hàng: Customer.ID, Customer.Name, Segment

Thông tin vị trí: Country, City, State, Region, Market

Thông tin sản phẩm: Product.ID, Category, Sub.Category, Product.Name

Thông tin tài chính/đo lường: Sales, Quantity, Discount, Profit, Shipping.Cost

### 1.1.3 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Trong bối cảnh ngành bán lẻ đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ và dữ liệu, việc khai thác dữ liệu không còn là lợi thế cạnh tranh mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn doanh nghiệp chỉ dừng lại ở việc thống kê doanh thu mà chưa đi sâu vào phân tích bản chất lợi nhuận.

Đề tài “Phân tích dữ liệu hiệu quả kinh doanh bán lẻ” mang lại ý nghĩa thực tiễn rõ rệt:

Thứ nhất, giúp doanh nghiệp phát hiện các điểm gây thất thoát lợi nhuận. Thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí vận chuyển và mức chiết khấu, hệ thống có thể chỉ ra các sản phẩm hoặc khu vực đang hoạt động kém hiệu quả.

Thứ hai, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu (data-driven decision making). Các dashboard trực quan giúp nhà quản lý nhanh chóng nắm bắt tình hình kinh doanh và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Thứ ba, tối ưu hóa chiến lược giá và khuyến mãi. Việc xác định “ngưỡng giảm giá an toàn” giúp doanh nghiệp tránh rơi vào tình trạng bán nhiều nhưng vẫn lỗ.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả quản trị khách hàng thông qua mô hình RFM. Doanh nghiệp có thể tập trung nguồn lực vào nhóm khách hàng mang lại giá trị cao nhất.

## 1.2 MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ( KẾ HOẠCH BAN ĐẦU )

### 1.2.1 MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Dự án " PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ " được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn sau:

Vấn đề 1: Thiếu cái nhìn tổng quan đa chiều về hiệu quả kinh doanh.

Ban giám đốc cần hiểu rõ xu hướng tăng trưởng (YoY) không chỉ của doanh thu mà còn của lợi nhuận ròng. Dữ liệu hiện tại chưa được chuẩn hóa để tính toán các chỉ số sức khỏe doanh nghiệp một cách tự động.

Vấn đề 2: Lợi nhuận âm ẩn (Hidden Loss) tại các danh mục.

Nhiều mặt hàng có doanh số rất cao nhưng thực chất đang gây lỗ. Việc so sánh doanh thu đơn thuần che lấp đi sự kém hiệu quả của chi phí vận chuyển và giá vốn.

Vấn đề 3: Chưa đánh giá được rủi ro của chính sách Giảm giá (Discount Trap).

Đội ngũ Sales thường lạm dụng giảm giá để chốt đơn, nhưng chưa có hệ thống cảnh báo ngưỡng giảm giá nào sẽ biến một đơn hàng từ lãi sang lỗ.

Vấn đề 4: Thiếu chiến lực phân khúc khách hàng.

Nguyên lý Pareto (80/20) chỉ ra 20% khách hàng mang lại 80% lợi nhuận, nhưng hệ thống chưa tự động nhận diện được tập khách hàng VIP này (Champions) hay tập khách hàng sắp rời bỏ (At Risk) để Marketing có chiến lược phù hợp.

Vấn đề 5: Chưa có khả năng dự báo (Kế hoạch ban đầu).

Ngoài phân tích quá khứ, việc dự báo doanh số tương lai và khả năng rời bỏ của khách hàng (Churn) sẽ giúp doanh nghiệp chủ động dòng tiền và tối ưu chuỗi cung ứng.

### 1.2.2 MỤC TIÊU CỤ THỂ

Để giải quyết các vấn đề trên, dự án đặt ra hai nhóm mục tiêu:

Nhóm mục tiêu 1 - Phân tích dữ liệu (Analytics):

| Vấn đề cần giải quyết | Mục tiêu | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| Thiếu cái nhìn tổng quan | Cung cấp Executive Dashboard | Aggregate theo Time/Geography, tính Profit Margin |
| Lợi nhuận âm ẩn khuất | Phát hiện Sub-category gây lỗ | Phân tích Profitability, đánh dấu Is_Loss_Maker |
| Bẫy giảm giá | Đánh giá tác động của Discount | So sánh tương quan Discount vs Loss Rate |
| Cào thông tin khách hàng | Tự động phân nhóm khách hàng | Xây dựng mô hình RFM Segmentation bằng Python |

Nhóm mục tiêu 2 - Dự đoán (Predictive Modeling) - Kế hoạch ban đầu:

| Vấn đề cần giải quyết | Mục tiêu | Giải pháp |
| --- | --- | --- |
| Dự báo nhu cầu thị trường | Time series forecasting | ARIMA/Prophet dự báo Sales theo tháng |
| Chống thất thoát khách hàng | Churn Prediction | Random Forest phân loại khách hàng rời bỏ |

### 1.2.3 PHẠM VI DỰ ÁN:

Phạm vi dữ liệu:

| Tiêu chí | Phạm vi |
| --- | --- |
| Thời gian phân tích | 2011 – 2014 |
| Số lượng bản ghi | Toàn bộ dữ liệu ggosoc sau khi làm sạch: - Xóa dữ liệu trùng lặp - Kiểm tra và xử lý giá trị null - Chuẩn hóa định dạng ngày tháng (Order Date, Ship Date) - Chuyển đổi kiểu dữ liệu phù hợp - Kiểm tra các giá trị bất thường (outliers) - Loại bỏ các cột không phục vụ phân tích |
| Phạm vi địa lý | Phân tích tập trung theo Global Markets |

Phạm vi kỹ thuật theo kế hoạch ban đầu:

| Giai đoạn | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1: Data Engineering & Analytics | ETL pipeline, Star Schema, RFM, Dashboard | Hoàn thành |
| Giai đoạn 2: Predictive Modeling | Time series forecasting, Churn prediction | Chưa thực hiện |

Giai đoạn 2 - Predictive Modeling (Kế hoạch ban đầu - chưa thực hiện):

- Time Series Model: dự báo doanh số theo quý/tháng.

- Churn Classification Model: dự đoán xác xuất khách hàng không quay lại mua hàng.

### 1.2.4 ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ  (STAKEHOLDERS)

Dự án hướng đến phục vụ 4 nhóm đối tượng chính:

| Stakeholder | Nhu cầu thông tin | Dashboard/Output tương ứng |
| --- | --- | --- |
| Ban Giám đốc (C-Level) | Xu hướng tăng trưởng, sức khỏe tài chính | Executive Overview |
| Giám đốc Tài chính (CFO) | Tỷ suất lợi nhuận, điểm đen gây lỗ | Profitability & Discount Impact |
| Giám đốc Marketing (CMO) | Phân khúc khách hàng, tỷ lệ giữ chân | RFM Customer Segmentation |

### 1.2.5 TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG

Giai đoạn 1 (Đã hoàn thành):

| Tiêu chí | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Data Quality | 0% missing values/duplicates cho các trường core |
| Schema Integrity | Chuyển đổi thành công sang Star Schema |
| Analytical Depth | Tính toán thành công hệ thống điểm RFM |

Giai đoạn 2 (Chưa thực hiện):

| Tiêu chí | Mục tiêu dự kiến |
| --- | --- |
| Forecasting MAPE | ≤ 15% cho dự báo doanh thu |

### 1.2.6  LÝ DO CHƯA HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN 2

Giai đoạn Predictive Modeling chưa được thực hiện do:

- Ưu tiên nền tảng dữ liệu: Việc thiết kế chuẩn Star Schema và mô hình RFM logic tốn nhiều nguồn lực để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

- Độ phức tạp kỹ thuật: ML cần lượng dữ liệu lịch sử dày hơn và nhiều feature biến động thời gian hơn. Nhóm đưa giai đoạn này vào Hướng phát triển tại Chương 6.

#### 1.2.6.1 SẢN PHẨM MỤC TIÊU

- Data Pipeline (Python Scripts)

| Module | Chức năng | Output |
| --- | --- | --- |
| 01_data_audit.ipynb | Khám phá dữ liệu, phát hiện lỗi, dữ liệu trùng lặp | EDA Report (lỗi logic, missing values) |
| 02_cleaner_rfm.ipynb | Làm sạch dữ liệu, Feature Engineering, tính điểm RFM | superstore_cleaned.csv |
| 03_splitter.ipynb | Tách dữ liệu thành mô hình Star Schema | 4 bảng Dimension, 1 bảng Fact |

Quy trình xử lý dữ liệu (Data Pipeline):

- Extract: Thu thập dữ liệu từ file CSV Global Superstore.

- Transform:

- Loại bỏ dữ liệu trùng lặp

- Xử lý giá trị thiếu

- Chuẩn hóa định dạng ngày tháng

- Chuẩn hóa kiểu dữ liệu

- Loại bỏ các cột không cần thiết

- Load:

- Lưu dữ liệu đã làm sạch vào cơ sở dữ liệu (hoặc file chuẩn hóa)

- Visualization:

- Xây dựng Dashboard trên Tableau phục vụ phân tích

- Star Schema (Data Model)

| Table | Type | Records | Primary Key |
| --- | --- | --- | --- |
| dim_customer | Dimension | ~1,590 | Customer_ID |
| dim_product | Dimension | ~10,292 | Product_ID |
| dim_location | Dimension | ~1,000 | Location_ID |
| dim_time | Dimension | ~1,430 | Date |
| fact_sales | Fact | ~51,200 | Order_ID + Product_ID |

- Aggregate Table

| Aggregate | Stakeholder | Level | Key Metrics |
| --- | --- | --- | --- |
| agg_executive | C-Level | Year/Month | Total Sales, Total Profit, Profit Margin |
| agg_product_loss | CFO | Sub-Category | Loss Rate, Average Discount |
| agg_rfm_segments | CMO | Customer Segment | Count of Customers, LTV, Avg Order Value |

- Aggregate → Tổng hợp

- Stakeholder → Các bên liên quan

- Level → Cấp độ

- Key Metrics → Chỉ số chính

#### 1.2.6.2 CẤU TRÚC BÁO CÁO & 1.5 LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Báo cáo được tổ chức thành 6 chương chính, phản ánh đầy đủ quy trình từ phân tích yêu cầu đến triển khai sản phẩm và định hướng phát triển tương lai.

Chương 1: Giới thiệu đề tài

Chương này trình bày tổng quan về dự án phân tích dữ liệu bán lẻ dựa trên bộ dữ liệu Global Superstore.

Nội dung bao gồm:

- Lý do lựa chọn đề tài: Phân tích hiện tượng “ảo tưởng tăng trưởng doanh thu nhưng lợi nhuận suy giảm”.

- Mục tiêu dự án:

  - Phát hiện “The Discount Trap” (Bẫy giảm giá).

  - Xác định nhóm khách hàng giá trị cao bằng mô hình RFM.

  - Xây dựng hệ thống Dashboard tương tác hỗ trợ ra quyết định.

- Phạm vi dự án: Xử lý dữ liệu 51.290 giao dịch, chuẩn hóa thành Star Schema và trực quan hóa bằng Tableau.

- Mô tả sản phẩm đầu ra: Dataset chuẩn hóa 35 trường, 4 bảng aggregate, 3–4 dashboard tương tác.

Chương 2: Phân tích yêu cầu

Chương này tập trung vào tư duy phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống.

Bao gồm:

1. Phân tích Stakeholders

- Executive Level: Quan tâm Profit Margin, Loss Makers, Market Performance.

- Middle Managers: Theo dõi Discount Threshold, Category Risk.

- Sales Team: Theo dõi Segment, Customer Behavior.

- Marketing: Phân khúc khách hàng theo RFM.

2. Xây dựng Data Story

Tập trung vào các vấn đề cốt lõi:

- 24.5% giao dịch ghi nhận lợi nhuận âm.

- Giảm giá >50% có tỷ lệ lỗ ~99.7%.

- Category Tables doanh thu cao nhưng lỗ nghiêm trọng.

- Tính mùa vụ nhưng biên lợi nhuận thấp hơn trung bình.

3. Thiết kế kiến trúc hệ thống (6 Layers)

- Data Source

- Exploration

- Transformation & Engineering

- Modeling (Star Schema)

- Aggregation

- Visualization

4. Mô tả bộ dữ liệu

- 35 trường dữ liệu sau làm sạch

- Chia thành 5 nhóm: Định danh, Thời gian, Phân loại & Địa lý, Tài chính, RFM

- Loại bỏ cột rác (Row.ID, weeknum, Market2, …)

Chương 3: Làm sạch và chuyển đổi dữ liệu

Chương này trình bày chi tiết quy trình xử lý bằng Python.

Bao gồm các module:

- config.py
Thiết lập đường dẫn, tham số xử lý, chuẩn hóa cấu trúc thư mục.

- eda.py
Phân tích phân phối lợi nhuận, discount, outliers, phát hiện duplicate keys.

- cleaner.py

  - Xử lý lỗi ngày tháng

  - Loại duplicate (Order_ID + Product_ID)

  - Tính delivery_days, profit_margin

  - Tạo cờ is_loss_maker

- splitter.py

  - Tách bảng phẳng thành Star Schema

  - 4 Dimension tables + 1 Fact table

- aggregate.py

  - Tạo 4 bảng aggregate tối ưu cho Tableau

  - Pre-calculate KPI để tăng tốc dashboard

Chương 4: Xây dựng và phát triển sản phẩm

Chương này mô tả quá trình thiết kế sản phẩm phân tích.

1. Thiết kế Aggregate Tables

- Sales by Category & Region

- Discount vs Profit

- RFM Segmentation Summary

- Monthly Performance

2. Thiết kế Dashboard

- Executive Overview Dashboard

- Profit & Discount Analysis

- Customer Segmentation (RFM)

- Market & Category Performance

Tất cả dashboard được xây dựng trên Tableau với khả năng:

- Parameter actions

- Drill-down

- Filter động

- Tối ưu tốc độ load

Chương 5: Kết quả và đánh giá

Chương này trình bày kết quả đạt được sau khi triển khai.

Bao gồm:

- Dataset chuẩn hóa 35 fields

- Star Schema hoàn chỉnh

- 4 bảng aggregate tối ưu

- 3–4 dashboard tương tác

So sánh kế hoạch vs thực tế

- Đảm bảo đúng timeline

- Tối ưu performance tốt hơn dự kiến

- RFM được tính bằng Python thay vì Tableau để giảm tải hệ thống

Đánh giá hiệu quả

- Dashboard load tức thời

- Phát hiện rõ nhóm “Loss Makers”

- Hỗ trợ ra quyết định về chiến lược giảm giá

Recommendations

- Không giảm giá >40%

- Theo dõi riêng nhóm Tables

- Tập trung chăm sóc nhóm Champions & Loyal Customers

Chương 6: Kết luận và hướng phát triển

Tổng kết

Dự án đã xây dựng hoàn chỉnh pipeline xử lý dữ liệu từ raw CSV đến dashboard tương tác.

Đánh giá tổng quan

- Áp dụng đúng chuẩn Data Engineering (Star Schema)

- Triển khai mô hình RFM chuyên sâu

- Tư duy phân tích dựa trên dữ liệu thực tế

Hướng phát triển (ML Roadmap)

- Xây dựng mô hình dự đoán Profitability

- Clustering nâng cao thay RFM rule-based

- Dự báo doanh thu theo thời gian (Time Series Forecasting)

- Tự động hóa ETL pipeline

#### 1.2.6.3 LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

| TT | HẠNG MỤC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giới thiệu dự án | 13/01/2026 | 19/01/2026 | Hoàn thành |
| 1.1 | Giới thiệu và khảo sát dataset | 13/01/2026 | 15/01/2026 | Xác định scope: Global Superstore, 51,290 records, 27 columns |
| 1.2 | Phân tích yêu cầu dự án | 16/01/2026 | 17/01/2026 | Xác định Star Schema, RFM, 4 aggregate tables |
| 1.3 | Lập kế hoạch và phân công | 18/01/2026 | 19/01/2026 | Timeline 10 tuần, phân chia nhiệm vụ nhóm |

| TT | HẠNG MỤC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Phân tích yêu cầu | 20/01/2026 | 02/02/2026 | Hoàn thành |
| 2.1 | Phân tích yêu cầu Stakeholders | 20/01/2026 | 23/01/2026 | Xác định 4 stakeholder groups |
| 2.2 | Xây dựng câu chuyện dữ liệu | 24/01/2026 | 27/01/2026 | Xây dựng narrative: Discount Trap, Loss Makers, Seasonality |
| 2.3 | Thiết kế kiến trúc hệ thống (6 layers) | 28/01/2026 | 30/01/2026 | 6-layer Data Pipeline |
| 2.4 | Phân tích bộ dữ liệu | 31/01/2026 | 02/02/2026 | Data dictionary 35 fields |

| TT | HẠNG MỤC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Làm sạch và chuyển đổi dữ liệu | 03/02/2026 | 23/02/2026 | Hoàn thành |
| 3.1 | Chuẩn bị dữ liệu | 03/02/2026 | 06/02/2026 | Setup project structure, load raw data |
| 3.2 | Exploratory Data Analysis (EDA) | 07/02/2026 | 10/02/2026 | Phát hiện 24.5% giao dịch lỗ |
| 3.3 | Làm sạch dữ liệu | 11/02/2026 | 16/02/2026 | Xử lý duplicate keys, lỗi ngày tháng |
| 3.4 | Feature Engineering | 17/02/2026 | 23/02/2026 | Tạo 8+ features: delivery_days, profit_margin, RFM |

| TT | HẠNG MỤC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Xử lý & Mô hình hóa dữ liệu | 24/02/2026 | 15/03/2026 | Hoàn thành |
| 4.1 | Chuẩn hóa dữ liệu | 24/02/2026 | 27/02/2026 | Column standardization |
| 4.2 | Mô hình hóa dữ liệu (Star Schema) | 28/02/2026 | 07/03/2026 | 4 dimension tables + 1 fact table |
| 4.3 | Validation & Testing | 08/03/2026 | 11/03/2026 | Kiểm tra integrity dữ liệu |
| 4.4 | Tạo bảng Aggregate | 12/03/2026 | 15/03/2026 | 4 bảng aggregate tối ưu cho Tableau |

| TT | HẠNG MỤC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Trực quan hóa dữ liệu | 16/03/2026 | 29/03/2026 | Hoàn thành |
| 5.1 | Thiết kế dashboard mockups | 16/03/2026 | 18/03/2026 | 3 dashboard layouts |
| 5.2 | Xây dựng visuals trong Tableau | 19/03/2026 | 26/03/2026 | Interactive dashboards |
| 5.3 | Testing & Optimization | 27/03/2026 | 29/03/2026 | Performance tuning |

| TT | HẠNG MỤC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Xây dựng báo cáo | 30/03/2026 | 12/04/2026 | Hoàn thành |
| 6.1 | Thiết kế dashboard tổng hợp | 30/03/2026 | 03/04/2026 | Executive Dashboard |
| 6.2 | Tạo detailed reports | 04/04/2026 | 07/04/2026 | Phân tích State, Category, Segment |
| 6.3 | Viết documentation | 08/04/2026 | 10/04/2026 | Technical + Business Documentation |
| 6.4 | Review & Finalization | 11/04/2026 | 12/04/2026 | Final deliverables ready |

| TT | HẠNG MỤC | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC | KẾT QUẢ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Hoàn thiện & Bàn giao | 13/04/2026 | 18/04/2026 | Hoàn thành |
| 7.1 | Tổng hợp kết quả | 13/04/2026 | 15/04/2026 | Consolidated report |
| 7.2 | Chuẩn bị presentation | 16/04/2026 | 17/04/2026 | Demo & rehearsal |
| 7.3 | Bàn giao & đóng dự án | 18/04/2026 | 18/04/2026 | Nộp báo cáo & dashboard |

#### 1.2.6.4 KẾ HOẠCH PHÂN CHIA CÔNG VIỆC:

| STT | Thành viên tham gia | Nhiệm vụ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Vương Ngọc Sang, Nguyễn Đức Sáng, Nguyễn Đức Thuần, Nguyễn Thiên Ân, Phạm Tuấn Nhật Huy | Xác định mục tiêu dự án: phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ Global Superstore. Tìm hiểu ý nghĩa các biến như Sales, Profit, Discount, Customer Segment. |
| 2 | Nguyễn Đức Thuần, Nguyễn Thiên Ân, Phạm Tuấn Nhật Huy, Lâm Gia Hân | Kiểm tra dữ liệu thiếu, xử lý Outliers, chuẩn hóa định dạng Order Date, kiểm tra đơn hàng bị trả lại (Returns), loại bỏ dữ liệu không hợp lệ. |
| 3 | Nguyễn Vương Ngọc Sang, Nguyễn Đức Sáng, Nguyễn Đức Thuần, Phạm Tuấn Nhật Huy, Lâm Gia Hân | Viết code Python (Pandas, NumPy) để tính Recency, Frequency, Monetary (RFM). Sử dụng pd.qcut() để phân nhóm khách hàng và tính toán Cohort Retention Rate. |
| 4 | Nguyễn Đức Sáng, Nguyễn Đức Thuần, Nguyễn Thiên Ân, Phạm Tuấn Nhật Huy, Lâm Gia Hân | Thiết kế Dashboard Tableau / Python, xây dựng biểu đồ Heatmap (Cohort Analysis), Treemap (RFM Segmentation), Histogram, Pareto Chart để trực quan hóa dữ liệu. |
| 5 | Nguyễn Đức Sáng, Nguyễn Đức Thuần, Nguyễn Thiên Ân, Phạm Tuấn Nhật Huy, Lâm Gia Hân | Phân tích hành vi khách hàng: xác định nhóm VIP, nhóm khách hàng trung thành, nhóm khách có nguy cơ rời bỏ. Đánh giá ảnh hưởng của Discount tới Profit. |
| 6 | Nguyễn Đức Sáng, Nguyễn Vương Ngọc Sang, Nguyễn Đức Thuần, Nguyễn Thiên Ân, Phạm Tuấn Nhật Huy, Lâm Gia Hân | Tổng hợp kết quả phân tích, viết báo cáo hoàn chỉnh, kiểm tra lỗi chính tả và định dạng theo chuẩn đồ án. |

### 1.2.7 Rủi ro dự án

Trong quá trình triển khai, nhóm nhận diện các rủi ro chính như sau:

Rủi ro về dữ liệu:

Dataset có thể chứa lỗi như dữ liệu trùng lặp, thiếu giá trị hoặc sai định dạng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác của phân tích.

→ Giải pháp: Xây dựng pipeline kiểm tra dữ liệu tự động.

Rủi ro về thời gian:

Thời gian thực hiện dự án có hạn trong khi khối lượng công việc lớn.

→ Giải pháp: Lập kế hoạch chi tiết và phân chia công việc rõ ràng.

Rủi ro về hiệu suất hệ thống:

Dashboard có thể load chậm khi xử lý dữ liệu lớn.

→ Giải pháp: Sử dụng bảng aggregate để giảm tải.

Rủi ro về kỹ thuật nâng cao (ML):

Thiếu dữ liệu lịch sử để xây dựng mô hình dự đoán.

→ Giải pháp: Đưa vào hướng phát triển tương lai.

# CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

## 2.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU

a) Dữ liệu:

- Đặc điểm: 51.290 records, 27 columns, semi-structured CSV.

- Yêu cầu: Làm sạch lỗi logic ngày tháng, xử lý duplicate keys (Order_ID + Product_ID). Chuẩn hóa thành Star Schema. Tạo bảng tổng hợp pre-aggregate cho Dashboard.

b) Quản lý và lưu trữ:

- Dữ liệu raw (bất khả xâm phạm).

- Code xử lý dạng modular (tách file notebook rõ ràng).

- Cấu trúc thư mục: data/raw -> data/processed/star_schema -> dashboards.

c) Công nghệ & Quyết định công nghệ:

- Xử lý dữ liệu - Chọn: Python (pandas): Dễ dàng xử lý Feature Engineering và thuật toán RFM phức tạp mà Tableau Prep hoặc Excel xử lý chậm.

- Quản lý lưu trữ - Chọn: File-based (CSV) + Git: Phù hợp với quy mô đồ án, tính di động cao (Portability).

- Visualization - Chọn: Tableau Desktop: Khả năng tạo các Dashboard tương tác cao (Interactive), hỗ trợ Parameter actions mạnh mẽ để làm các biểu đồ động.

## CÂU CHUYỆN DỮ LIỆU

### ĐẶT VẤN ĐỀ

Mô tả thực trạng:

- Mô hình bán lẻ thường rơi vào ảo tưởng tăng trưởng: Doanh thu liên tục lập đỉnh mới nhưng lợi nhuận thực tế đem về lại nhỏ giọt.

- Sự cào bằng trong quản lý: Các quản lý cấp trung không xác định được ranh giới giảm giá (Discount Threshold) an toàn. Chăm sóc khách hàng đại trà mà không phân biệt được đâu là "Cá voi" (nhóm chi tiêu khủng) và đâu là khách hàng chỉ săn sale.

- Thông qua bộ dữ liệu Global Superstore, chúng ta có cơ hội bóc trần sự thật: Đi tìm "những kẻ ngốn tiền" ẩn sau lớp vỏ bọc doanh thu khổng lồ bằng dữ liệu thực.

## KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

### GIẢI THÍCH

- Tại sao thiết kế 6 layers?

Layer 1 - Data Source: Chỉ dùng 1 raw file duy nhất.

Layer 2 - Exploration: Khám phá phân phối dữ liệu (Lợi nhuận âm, Mức chiết khấu).

Layer 3 - Transformation & Engineering: Đây là "trái tim" của hệ thống, nơi tính toán Delivery_Days, Profit_Margin và chấm điểm RFM Segmentation.

Layer 4 - Modeling: Tách bảng phẳng thành Star Schema để tối ưu cấu trúc dữ liệu doanh nghiệp.

Layer 5 - Aggregation: Tính toán trước các chỉ số gom nhóm để Tableau load tức thời.

Layer 6 - Visualization: Giao diện tương tác cuối cùng.

- Thiết kế Decisions:

  - Decision 1: Tại sao tạo RFM bằng Python thay vì Tableau? Tableau có thể tính RFM bằng LOD, nhưng cực kỳ nặng và làm chậm Dashboard. Tính ở tầng ETL (Python) giúp gán nhãn tĩnh cứng (Hard-coded labels) để truy vấn siêu tốc.

  - Decision 2: Tại sao cần Star Schema cho 51k dòng? Về mặt kỹ thuật, 51k dòng không bắt buộc dùng Star Schema. Tuy nhiên, việc thực thi Star Schema chứng minh năng lực thiết kế kho dữ liệu (Data Warehousing) của nhóm, đáp ứng tiêu chuẩn của một Data Engineer/Analyst thực thụ.

## GIẢI THÍCH VỀ BỘ DỮ LIỆU

### CÁC KHÁI NIỆM

| Tên khái niệm | Định nghĩa | Chi tiết nghiệp vụ |
| --- | --- | --- |
| ProfitMargin (Biên Lợi Nhuận) | Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận thu về trên mỗi đồng doanh thu. | Công thức: Profit / Sales. Giúp đánh giá hiệu quả thực sự thay vì số tiền tuyệt đối. |
| The Discount Trap (Bẫy giảm giá) | Ngưỡng chiết khấu biến đơn hàng lãi thành lỗ. | Dữ liệu thực tế chứng minh giảm giá >50% có tỷ lệ lỗ lên tới 99.7%. |
| RFM Model | Mô hình phân khúc khách hàng đa chiều dựa trên hành vi mua sắm. | R(Recency):Ngày mua cuối. F(Frequency): Tổng số đơn. M(Monetary): Tổng doanh thu. |

Sau quá trình làm sạch ,chuẩn hóa tên cột, tệp dữ liệu đầu ra (superstore_final.csv) bao gồm 35 trường dữ liệu:

Dữ liệu được phân chia thành 5 nhóm như sau:

Nhóm 1: Dữ liệu Định danh và Vận hành

| STT | Tên cột | Mô tả | Nguồn gốc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | order_id | Mã định danh duy nhất của mỗi đơn đặt hàng | Dữ liệu gốc |
| 2 | product_id | Mã định danh duy nhất của từng sản phẩm | Dữ liệu gốc |
| 3 | customer_id | Mã định danh duy nhất của khách hàng | Dữ liệu gốc |
| 4 | customer_name | Tên đầy đủ của khách hàng | Dữ liệu gốc |
| 5 | product_name | Tên chi tiết của sản phẩm được bán | Dữ liệu gốc |
| 6 | order_priority | Mức độ ưu tiên của đơn hàng | Dữ liệu gốc |

Nhóm 2: Dữ liệu Thời gian

| STT | Tên cột | Mô tả | Nguồn gốc |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | order_date | Thời điểm khách hàng chốt đơn hàng | Dữ liệu gốc |
| 8 | ship_date | Thời điểm đơn hàng xuất kho vận chuyển | Dữ liệu gốc |
| 9 | order_year | Năm đặt hàng | Sau xử lý |
| 10 | order_month | Tháng đặt hàng | Sau xử lý |
| 11 | order_quarter | Quý đặt hàng (Q1, Q2, Q3, Q4) | Sau xử lý |
| 12 | delivery_days | Số ngày giao hàng = ship_date - order_date | Sau xử lý |
| 13 | is_late_delivery | Cờ giao hàng trễ (1: Trễ, 0: Đúng hạn) | Sau xử lý |

Nhóm 3: Dữ liệu Phân loại & Địa lý

| STT | Tên cột | Mô tả | Nguồn gốc |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | ship_mode | Hình thức vận chuyển (Standard, First Class, Same Day,...) | Dữ liệu gốc |
| 15 | segment | Phân khúc khách hàng (Consumer, Corporate, Home Office) | Dữ liệu gốc |
| 16 | category | Danh mục cấp 1 (Furniture, Technology, Office Supplies) | Dữ liệu gốc |
| 17 | sub_category | Danh mục cấp 2 (Tables, Phones, Binders...) | Dữ liệu gốc |
| 18 | market | Thị trường (US, EU, APAC, LATAM...) | Dữ liệu gốc |
| 19 | region | Vùng kinh doanh | Dữ liệu gốc |
| 20 | country | Quốc gia | Dữ liệu gốc |
| 21 | state | Bang/Tỉnh | Dữ liệu gốc |
| 22 | city | Thành phố | Dữ liệu gốc |

Nhóm 4: Dữ liệu Tài chính & Đo lường

| STT | Tên cột | Mô tả | Nguồn gốc |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | sales | Tổng doanh thu (USD) | Dữ liệu gốc |
| 24 | quantity | Số lượng sản phẩm bán ra | Dữ liệu gốc |
| 25 | discount | Tỷ lệ giảm giá (0.0 – 0.85) | Dữ liệu gốc |
| 26 | profit | Lợi nhuận ròng (có thể âm) | Dữ liệu gốc |
| 27 | shipping_cost | Chi phí vận chuyển (USD) | Dữ liệu gốc |
| 28 | profit_margin | Biên lợi nhuận (= profit / sales) | Sau xử lý |
| 29 | is_loss_maker | Cờ đơn hàng lỗ (1: Lỗ, 0: Lãi) | Sau xử lý |
| 30 | discount_level | Phân nhóm mức giảm giá (No, Low, Medium, High) | Sau xử lý |

Nhóm 5: Dữ liệu Phân khúc khách hàng (RFM)

| STT | Tên cột | Mô tả | Nguồn gốc |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | recency | Số ngày từ lần mua gần nhất đến thời điểm báo cáo | Python |
| 32 | frequency | Tổng số đơn hàng của khách hàng | Python |
| 33 | monetary | Tổng doanh thu khách hàng đóng góp | Python |
| 34 | rfm_score | Điểm RFM (ví dụ: 555 cao nhất, 111 thấp nhất) | Python |
| 35 | customer_segment | Nhãn phân khúc (Champions, Loyal, At Risk, Lost...) | Python |

Các cột rác trong file dữ liệu thô ban đầu như Row.ID,  记录数,  weeknum, Market2 đã được loại bỏ hoàn toàn trong bước tiền xử lý để tối ưu hóa không gian lưu trữ và tốc độ truy vấn của hệ thống.

Bộ dữ liệu hiện tại còn 35 cột quan trọng để phục vụ cho việc trực quan hoá

### ĐẶC ĐIỂM DỮ LIỆU

- Phân bố lợi nhuận có vấn đề: Có tới 12.544 giao dịch (chiếm ~24.5%) ghi nhận lợi nhuận âm. Điều này cho thấy sự bất ổn trong cấu trúc chi phí hoặc chiến lược định giá.

- Hành vi giảm giá cực đoan: Các đơn hàng áp dụng mức giảm giá sâu (>50%) có tỷ lệ lỗ lên tới 99.71%, trung bình mỗi đơn hàng loại này làm doanh nghiệp mất đi 98.40 USD.

- Tập trung rủi ro ở một danh mục: Nhóm sản phẩm Tables mang lại doanh thu lọt top đầu ($757.034) nhưng lại gây lỗ luỹ kế nghiêm trọng nhất toàn hệ thống (-$64.083).

- Tính mùa vụ (Seasonality): Tháng 11 và 12 có tổng doanh số cao nhất , tuy nhiên biên lợi nhuận trong 2 tháng này chỉ đạt ~10.8% - 11.3%, thấp hơn mức trung bình của cả năm (11.6%).

- Hành vi mua sắm phân hóa mạnh: Dữ liệu cho thấy sự chênh lệch lớn về tần suất mua hàng và giá trị đơn hàng giữa các nhóm khách hàng. Do đó, việc áp dụng chung một chính sách bán hàng là không hiệu quả, đòi hỏi phải có phương pháp phân nhóm  theo chuẩn RFM để cá nhân hóa chiến lược.

    - HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG CHỈ SỐ HIỆU QUẢ (KPI Framework)

Dự án sử dụng hệ thống KPI nhằm đo lường sức khỏe tài chính và hiệu quả vận hành của doanh nghiệp bán lẻ.

Nhóm KPI tài chính (Financial KPIs)

| KPI | Công thức | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Total Revenue | SUM(Sales) | Tổng doanh thu toàn hệ thống |
| Total Profit | SUM(Profit) | Tổng lợi nhuận thực tế |
| Profit Margin (%) | Profit / Sales | Đánh giá hiệu quả kinh doanh |
| Average Discount Rate | AVG(Discount) | Mức độ phụ thuộc vào giảm giá |
| Loss Order Rate | COUNT(is_loss_maker=1)/ Total Orders | Tỷ lệ đơn hàng gây lỗ |

Nhóm KPI khách hàng (Customer KPIs)

| KPI | Mô tả |
| --- | --- |
| Recency | Số ngày kể từ lần mua gần nhất |
| Frequency | Tổng số đơn hàng |
| Monetary | Tổng doanh thu đóng góp |
| Customer Segment | Champions, Loyal, At Risk, Lost |

Nhóm KPI vận hành (Operational KPIs)

| KPI | Mô tả |
| --- | --- |
| Delivery Days | Thời gian giao hàng |
| Late Delivery Rate | % đơn giao trễ |
| Shipping Cost Ratio | Shipping Cost / Sales |

### 2.5 Business Questions

Dựa trên mục tiêu dự án, nhóm xác định các câu hỏi kinh doanh cốt lõi:

- Những sản phẩm nào có doanh thu cao nhưng lợi nhuận âm?

- Mức chiết khấu bao nhiêu thì bắt đầu gây lỗ?

- Nhóm khách hàng nào đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận?

- Khu vực địa lý nào hoạt động kém hiệu quả?

- Xu hướng lợi nhuận thay đổi theo thời gian ra sao?

Các câu hỏi này đóng vai trò định hướng toàn bộ quá trình phân tích và thiết kế dashboard.

### 2.6 Data Governance

Để đảm bảo chất lượng dữ liệu, nhóm áp dụng các nguyên tắc:

- Làm sạch dữ liệu

- Định dạng ngày tháng theo chuẩn YYYY-MM-DD

- Dữ liệu raw được giữ nguyên, không chỉnh sửa

- Thiết lập version control cho dataset

- Kiểm tra dữ liệu định kỳ

# CHƯƠNG 3: LÀM SẠCH VÀ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU

Chương này mô tả chi tiết toàn bộ pipeline xử lý kỹ thuật của dự án Superstore Analytics Pro — từ cấu hình hệ thống, phân tích khám phá, làm sạch và xây dựng đặc trưng, đến mô hình hóa Star Schema và tạo các Data Marts phục vụ trực tiếp Tableau Dashboard. Pipeline được thiết kế theo nguyên tắc modular, đảm bảo tính tái sử dụng và dễ bảo trì.

## 3.1 CÀI ĐẶT CẤU HÌNH

### 3.1.1 MỤC TIÊU VÀ VAI TRÒ

Module config.py đóng vai trò trung tâm cấu hình (Single Source of Configuration). Mọi tham số — đường dẫn file, ngưỡng nghiệp vụ, tham số RFM — đều được định nghĩa tập trung. Thay đổi một tham số ở đây là cập nhật toàn bộ pipeline.

Vai trò của config.py

- Trung tâm cấu hình: mọi module tham chiếu đồng nhất, tránh hardcode giá trị rải rác.

- Tính linh hoạt: thay đổi ngưỡng nghiệp vụ mà không cần sửa logic xử lý.

- An toàn đường dẫn: dùng pathlib, hoạt động đúng trên mọi hệ điều hành.

- Kiểm tra sớm: cảnh báo ngay khi thiếu file raw — tránh crash giữa pipeline.

### 3.1.2 NỘI DUNG CẤU HÌNH CHÍNH

a) Hệ thống Logging

Toàn bộ pipeline dùng Python logging thay vì print() để ghi nhật ký hoạt động có timestamp, level và tên module.

Code

import logging logging.basicConfig( level=logging.INFO, format="%(asctime)s [%(levelname)s] %(name)s — %(message)s", datefmt="%Y-%m-%d %H:%M:%S", )

b) Đường dẫn dữ liệu

Code

from pathlib import Path BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent RAW_DATA_PATH = BASE_DIR / 'data' / 'raw' / 'superstore.csv' CLEANED_DIR = BASE_DIR / 'data' / 'cleaned' DIM_FACT_DIR = BASE_DIR / 'data' / 'dim_fact' AGG_DIR = BASE_DIR / 'data' / 'aggregates' for _folder in [CLEANED_DIR, DIM_FACT_DIR, AGG_DIR]: _folder.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

c) Ngưỡng nghiệp vụ

| Tham số | Giá trị | Ý nghĩa nghiệp vụ |
| --- | --- | --- |
| MAX_DISCOUNT_THRESHOLD | 0.30 (30%) | Discount > 30% → tỷ lệ lỗ tăng lên 87.4% — ngưỡng cảnh báo cứng cho Sales |
| MIN_PROFIT_MARGIN_WARNING | -0.50(-50%) | Biên lợi nhuận âm sâu — cần kiểm tra chi phí ẩn của sản phẩm |
| SNAPSHOT_DATE_OFFSET | +1 ngày | Bù trừ để tránh Recency = 0 cho khách hàng mua cuối cùng |
| RFM_BINS | 5 | Số nhóm Quintile cho điểm RFM (thang 1–5) |
| DISCOUNT_BINS | [0,0.1, 0.3,0.5, 1.01] | 4 dải phân tích discount: 0-10% ¦ 10-30% ¦ 30-50% ¦ 50%+ |

Tại sao chọn 30% làm ngưỡng cảnh báo?

Phân tích thực tế trên 51,252 giao dịch cho thấy điểm gãy rõ ràng: nhóm 0–30% có lợi nhuận dương (+62$ và +21$/đơn). Nhóm 30–50% đảo chiều âm (−61$/đơn, 87.4% đơn lỗ). Đây không phải giá trị tùy chọn mà là ngưỡng thực tế từ dữ liệu.

## 3.2 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHÁM PHÁ

### 3.2.1 MỤC TIÊU

Module eda.py thực hiện phân tích khám phá toàn diện trên dữ liệu thô trước khi bất kỳ thao tác làm sạch nào diễn ra — để hiểu phân phối, phát hiện vấn đề chất lượng và xây dựng luận cứ cho các quyết định xử lý tiếp theo.

### 3.2.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

a) Thông tin cơ bản — check_basic_info()

| Chỉ số | Giá trị | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng bản ghi thô | 51,290 | 4 năm (2011–2014), 7 Markets |
| Số cột gốc | 27 | Bao gồm 5 cột rác sẽ bị xóa |
| Tên cột gốc | PascalCase + dấu chấm | VD: Order.Date, Sub.Category → cần chuẩn hóa thành snake_case |

b) Missing values & Duplicates — check_missing_and_duplicates()

Kết quả: Không có cột nào bị thiếu dữ liệu trong toàn bộ 51,290 bản ghi. Không có dòng trùng lặp hoàn toàn (theo Row.ID). Tuy nhiên phân tích sâu phát hiện 38 cặp trùng lặp nghiệp vụ (cùng Order ID + Product ID) — xử lý ở bước cleaner.

c) Thống kê mô tả — analyze_statistics()

| Chỉ số | Sales ($) | Quantity | Discount | Profit ($) | Ship Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trung bình | 246.50 | 3.48 | 14% | 28.61 | 26.38 |
| Min | 0 | 1 | 0% | -6,599.98 | 0 |
| Max | 22,638 | 14 | 85% | 8,399.98 | 933.57 |

Phát hiện quan trọng từ EDA

24.5% giao dịch (12,541/51,252 đơn) có lợi nhuận âm — gần 1/4 doanh số đang gây lỗ trực tiếp. 10,360 đơn hàng (20.2%) có discount vượt ngưỡng 30%. Đây là 2 tín hiệu cốt lõi dự án cần xử lý và làm rõ.

d) Phân bổ nghiệp vụ

| Chiều | Phân bổ |
| --- | --- |
| Market | APAC: 11,002 ¦ LATAM: 10,294 ¦ EU: 10,000 ¦ US: 9,994 ¦ EMEA: 5,029 ¦ Africa: 4,587 ¦ Canada: 384 |
| Segment | Consumer: 26,518 (51.7%) ¦ Corporate: 15,429 (30.1%) ¦ Home Office: 9,343 (18.2%) |
| Category | Office Supplies: 31,273 ¦ Technology: 10,141 ¦ Furniture: 9,876 |

e) BTrích đoạn code eda.py

Code

def analyze_statistics(df: pd.DataFrame) -> None: num_cols = ['Sales', 'Quantity', 'Discount', 'Profit', 'Shipping.Cost'] existing = [c for c in num_cols if c in df.columns] logger.info('Thống kê:\n%s', df[existing].describe().round(2).to_string()) if 'Profit' in df.columns: loss = (df['Profit'] < 0).sum() logger.info('Đơn hàng lỗ: %d (%.2f %%)', loss, loss/len(df)*100) if 'Discount' in df.columns: high_disc = (df['Discount'] > config.MAX_DISCOUNT_THRESHOLD).sum() logger.warning('Đơn giảm giá > 30%%: %d — nguy cơ thua lỗ cao', high_disc)

## 3.3 LÀM SẠCH DỮ LIỆU & XÂY DỰNG ĐẶC TRƯNG

### 3.3.1 KIẾN TRÚC PIPELINE 6 BƯỚC

Module cleaner.py là trung tâm biến đổi dữ liệu của toàn dự án. Pipeline 6 bước tuần tự, mỗi bước có schema validation (_validate_schema) để phát hiện lỗi sớm.

| B | Hàm | Xử lý chính | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | clean_basic_anomalies() | Chuẩn hóa tên cột → snake_case, xóa 5 cột rác, lọc lỗi logic ngày, xử lý 38 trùng lặp nghiệp vụ | 51,252 dòng |
| 2 | handle_missing() | Điền postal_code thiếu bằng '00000' | Không đổi |
| 3 | engineer_features() | Tạo profit_margin, ship_delay_days, order_year, order_quarter | +4 cột |
| 4 | create_cohort_features() | Tạo order_month, cohort_month, cohort_index | +3 cột |
| 5 | calculate_rfm_base() | Tính Recency, Frequency, Monetary cho toàn bộ khách hàng | rfm_base.csv |
| 6 | Xuất kết quả | Lưu superstore_cleaned.csv + rfm_base.csv | 2 files |

### 3.3.2 CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

a) Chuẩn hóa tên cột — snake_case

Tất cả tên cột dạng PascalCase+dấu chấm (Order.Date, Sub.Category) được chuyển sang snake_case nhất quán trong pipeline.

Code

df.columns = ( df.columns.str.strip().str.lower() .str.replace(' ', '_', regex=False) .str.replace('.', '_', regex=False) ) # Kết quả quan trọng: Sub.Category → sub_category (gạch dưới, KHÔNG phải gạch ngang) # Đây là lỗi đã được phát hiện và sửa trong splitter.py + aggregate.py

b) Xóa 5 cột rác

Code

junk_cols = ['row_id', '记录数', 'weeknum', 'market2', 'year'] df.drop(columns=[c for c in junk_cols if c in df.columns], inplace=True)

c) Xử lý lỗi logic ngày + Trùng lặp nghiệp vụ

Code

df = df[df['ship_date'] >= df['order_date']].copy() df = df.sort_values('order_date').drop_duplicates( subset=['order_id', 'product_id'], keep='last' ) # Kết quả: 51,290 → 51,252 dòng (loại 38 duplicate nghiệp vụ) # Ép kiểu sales → float (ban đầu là int, cần float cho tính margin) df['sales'] = df['sales'].astype(float)

### 3.3.3 XÂY DỰNG ĐẶC TRƯNG MỚI

| Đặc trưng mới | Công thức | Ứng dụng phân tích |
| --- | --- | --- |
| profit_margin | profit / sales | Đo lường hiệu quả thực sự — phát hiện sản phẩm doanh số cao nhưng biên thấp |
| ship_delay_days | (ship_date - order_date).days | Phân tích hiệu suất giao hàng theo Ship Mode và Market |
| order_year | order_date.dt.year | YoY Growth Analysis — doanh thu tăng 90% từ 2011→2014 |
| order_quarter | order_date.dt.to_period('Q') | Phân tích tính mùa vụ theo quý — Q4 thường đạt đỉnh |

Code

def engineer_features(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame: df['profit_margin'] = df['profit'] / df['sales'].replace(0, float('nan')) df['ship_delay_days'] = (df['ship_date'] - df['order_date']).dt.days df['order_year'] = df['order_date'].dt.year df['order_quarter'] = df['order_date'].dt.to_period('Q').astype(str) return df

### 3.3.4 ĐẶC TRƯNG COHORT ANALYSIS

3 cột đặc biệt để nhóm khách hàng theo thời điểm bắt đầu mua và theo dõi hành vi qua các tháng.

| Cột | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| order_month | Tháng đặt hàng (Period) | 2013-06 cho đơn tháng 6/2013 |
| cohort_month | Tháng đầu tiên KH mua hàng — dùng transform('min') | Tháng KH xuất hiện lần đầu |
| cohort_index | Khoảng cách tháng từ cohort_month đến order_month | 0 = tháng đầu, 6 = 6 tháng sau |

Code

df['order_month'] = df['order_date'].dt.to_period('M') df['cohort_month'] = ( df.groupby('customer_id')['order_date'] .transform('min') # Tìm ngày mua đầu tiên của mỗi KH .dt.to_period('M') ) df['cohort_index'] = ( (df['order_month'] - df['cohort_month']) .apply(lambda x: x.n) # Tìm ngày mua đầu tiên của mỗi KH )

### 3.3.5 TÍNH TOÁN RFM BASE

Tính 3 chỉ số RFM cho mỗi trong số 4,873 khách hàng duy nhất. Kết quả lưu vào rfm_base.csv — đầu vào cho aggregate.py bước tiếp theo.

| Chỉ số | Định nghĩa | Công thức | Kết quả TB |
| --- | --- | --- | --- |
| Recency | Số ngày từ lần mua cuối đến snapshot_date | snapshot_date − max(order_date) | 207 ngày |
| Frequency | Số đơn hàng duy nhất | COUNT DISTINCT(order_id) | 5.28 đơn |
| Monetary | Tổng doanh thu tích lũy | SUM(sales) | 2,591 $ |

Code

from datetime import timedelta snapshot = df['order_date'].max() + timedelta(days=1) rfm = df.groupby('customer_id').agg( recency = ('order_date', lambda x: (snapshot - x.max()).days), frequency = ('order_id', 'nunique'), monetary = ('sales', 'sum'), ).reset_index() # Output: 4,873 khách hàng ¦ Recency TB 207 ngày ¦ Monetary TB 2,591$

### 3.3.6 KẾT QUẢ TỔNG HỢP CLEANER

| Hạng mục | Trước xử lý | Sau xử lý |
| --- | --- | --- |
| Số bản ghi | 51,290 dòng | 51,252 dòng (loại 38 duplicate) |
| Số cột | 27 cột gốc | 29 cột (22 gốc + 7 đặc trưng mới) |
| Missing values | 0 (dữ liệu đầy đủ) | 0 — đã xác nhận |
| Lỗi logic ngày | 0 trường hợp | 0 — đã kiểm tra |
| File xuất | — | superstore_cleaned.csv + rfm_base.csv |

### 3.3.7 Xử lý Outliers

Trong quá trình phân tích, nhóm phát hiện một số giá trị bất thường:

Sales quá cao hoặc quá thấp

- Discount > 100%

- Profit âm bất thường

Phương pháp sử dụng:

- IQR (Interquartile Range)

- Boxplot visualization

Cách xử lý:

- Giữ lại nếu phản ánh đúng nghiệp vụ

- Loại bỏ nếu là lỗi dữ liệu

## 3.4 XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU STAR SCHEMA

### 3.4.1 TỔNG QUAN

Module splitter.py chuyển đổi dữ liệu phẳng (flat table) thành Star Schema chuẩn kho dữ liệu. Dữ liệu được tách thành 4 Dimension Tables và 1 Fact Table, tối ưu hóa truy vấn Tableau.

Lý do thiết kế Star Schema cho 51k dòng

- Kỹ thuật: 51,252 dòng không bắt buộc Star Schema về hiệu năng thuần túy — Tableau xử lý tốt flat CSV.

- Học thuật: Chứng minh năng lực Data Warehousing và tư duy kiến trúc dữ liệu chuẩn doanh nghiệp.

- Thực tế: Mô hình có thể mở rộng lên hàng triệu bản ghi mà không cần thay đổi kiến trúc.

- Tối ưu: Tableau filter trên dimension nhỏ trước khi join fact table lớn — load nhanh hơn.

### 3.4.2 SƠ ĐỒ VÀ CHI TIẾT CÁC BẢNG

| Bảng | Loại | Khóa chính | Dòng | Cột chính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dim_customer | DIM | customer_id | 4,873 | customer_name, segment |
| dim_product | DIM | product_id | 10,768 | category, sub_category, product_name |
| dim_location | DIM | location_id | 3,819 | market, region, country, state, city |
| dim_time | DIM | date | 1,430 | year, quarter, month, weekday, is_weekend |
| fact_sales | FACT | order_id + product_id | 51,252 | sales, profit, discount, profit_margin, ship_delay_days |

dim_product — Xử lý cột sub_category (Lỗi đã được sửa)

Lỗi quan trọng đã phát hiện và sửa: Sau khi cleaner.py chuẩn hóa tên cột, 'Sub.Category' trở thành 'sub_category' (gạch dưới). Code cũ trong splitter.py dùng 'sub-category' (gạch ngang) gây KeyError crash toàn pipeline. Đã được sửa thành tên chính xác:

Code

def create_dim_product(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame: # ĐÚNG: sub_category (gạch dưới — sau chuẩn hóa của cleaner.py) # CŨ: sub-category (gạch ngang — gây KeyError crash pipeline) dim = df[['product_id', 'category', 'sub_category', 'product_name']].drop_duplicates() dim.to_csv(config.DIM_FACT_DIR / 'dim_product.csv', index=False) return dim

dim_location — Tạo khóa tổng hợp

Code 3

df['location_id'] = ( df['country'].str.replace(' ', '', regex=False) + '_' + df['state'].str.replace(' ', '', regex=False) + '_' + df['city'].str.replace(' ', '', regex=False) ) # Ví dụ: 'UnitedStates_California_LosAngeles' # Output: 3,819 vị trí duy nhất trên 7 markets

dim_time — 8 thuộc tính thời gian

Code

dim['year'] = dim['date'].dt.year dim['quarter'] = dim['date'].dt.quarter dim['month'] = dim['date'].dt.month dim['month_name'] = dim['date'].dt.strftime('%B') dim['weekday'] = dim['date'].dt.day_name() dim['is_weekend'] = dim['date'].dt.dayofweek >= 5 # Output: 1,430 ngày có giao dịch ¦ 8 cột

### 3.4.3 Lợi ích của Star Schema

Star Schema mang lại nhiều lợi ích:

- Tăng tốc truy vấn dữ liệu

- Dễ dàng mở rộng hệ thống

- Phù hợp với BI tools như Tableau

- Giảm trùng lặp dữ liệu

## 3.5 TẠO BẢNG TỔNG HỢP DATA MARTS

### 3.5.1 MỤC ĐÍCH VÀ CHIẾN LƯỢC

Module aggregate.py tạo ra 10 bảng CSV tối ưu hóa sẵn cho Tableau (Data Marts). Thay vì để Tableau tính toán trực tiếp trên 51,252 dòng, các chỉ số phức tạp được tính sẵn ở tầng Python để dashboard load tức thời.

Nguyên tắc thiết kế 10 Data Marts

- Pre-calculate: RFM score, YoY growth, Retention Rate đã được tính sẵn — Tableau chỉ đọc và hiển thị.

- Match dashboard grain: mỗi Data Mart khớp với 1 loại biểu đồ cụ thể trên Tableau.

- Long format: bảng Cohort và YoY xuất dạng long format để dễ kéo thả trong Tableau.

- Include derived fields: percentage, category label, flag gắn sẵn — giảm tải Calculated Fields.

### CHI TIẾT 8 DATA MARTS

Data Mart 1: agg_rfm_segments.csv — Phân khúc RFM

Chấm điểm và phân khúc 4,873 khách hàng theo phương pháp Quintile. R-score: ngày càng gần = điểm 5. F-score và M-score: giá trị càng cao = điểm 5.

Code

rfm['r_score'] = pd.qcut(rfm['recency'], 5, labels=[5,4,3,2,1]) # Gần = 5 rfm['f_rank'] = rfm['frequency'].rank(method='first') # Tránh duplicate rfm['f_score'] = pd.qcut(rfm['f_rank'], 5, labels=[1,2,3,4,5]) # Nhiều = 5 rfm['m_score'] = pd.qcut(rfm['monetary'], 5, labels=[1,2,3,4,5]) # Cao = 5 rfm['rfm_score'] = r_str + f_str + m_str # VD: '555' = Champions

| Phân khúc | KH | Recency TB | Monetary TB | Hành động gợi ý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Champions | 719 | 31 ngày | 5,507 $ | Tặng Early Access, chương trình Ambassador |
| Loyal Customers | 384 | 37 ngày | 2,048 $ | Loyalty program, Up-sell |
| Potential Loyalist | 1,090 | 82 ngày | 3,209 $ | Khuyến khích tăng tần suất mua |
| Can't Lose Them | 607 | 309 ngày | 4,032 $ | Win-back campaign ngay lập tức |
| At Risk | 721 | 305 ngày | 1,064 $ | Giảm giá cá nhân hóa, khảo sát |
| Lost | 607 | 704 ngày | 422 $ | Re-activation email, cuối cùng xóa |

'Can't Lose Them' — Nhóm khẩn cấp nhất

607 khách hàng chi tiêu trung bình 4,032$/khách và mua 6.4 đơn — nhưng đã im lặng hơn 300 ngày. Giá trị LTV tiềm năng: 607 × 4,032$ = ~2.4M$. Không có Win-back campaign, nhóm này sẽ chuyển sang 'Lost'. CMO cần hành động trước khi quá muộn.

Data Mart 2: agg_cohort_retention.csv — Ma trận giữ chân KH

Tính tỷ lệ khách hàng quay lại theo từng tháng kể từ lần mua đầu. Xuất dạng long format (2,304 dòng) cho Tableau Heatmap.)

Code

cohort_data = df.groupby(['cohort_month', 'cohort_index'])['customer_id'].nunique() pivot = cohort_data.pivot(index='cohort_month', columns='cohort_index', values='customer_id') retention = pivot.divide(pivot[0], axis=0) # % so với cohort size tháng 0 retention_long = retention.reset_index().melt( id_vars='cohort_month', var_name='cohort_index', value_name='retention_rate' )

Data Mart 3: agg_product_pareto.csv — Phân tích 80/20

7/17 sub-category tạo ra 80% lợi nhuận. Đây là cơ sở để tập trung đầu tư và marketing.

| Sub-Category | Lợi nhuận | % đóng góp | % tích lũy | Margin | Top80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Copiers | 258,568 $ | 17.66% | 17.66% | — | O |
| Phones | 215,493 $ | 14.72% | 32.38% | — | O |
| Bookcases | 161,824 $ | 11.05% | 43.43% | — | O |
| Appliances | 140,752 $ | 9.61% | 53.04% | — | O |
| Chairs | 140,348 $ | 9.59% | 62.63% | — | O |
| Accessories | 129,528 $ | 8.85% | 71.48% | — | O |
| Storage | 108,214 $ | 7.39% | 78.87% | — | O |
| Binders | 72,362 $ | 4.94% | 83.81% | — | X |

Data Mart 4: agg_yoy_growth.csv — Tăng trưởng YoY mới

| Năm | Doanh thu | Lợi nhuận | Margin | Tăng trưởng DT | Tăng trưởng LN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 2,255,587 $ | 247,735 $ | 10.98% | — | — |
| 2012 | 2,672,571 $ | 306,748 $ | 11.48% | +18.49% | +23.82% |
| 2013 | 3,401,762 $ | 405,763 $ | 11.93% | +27.28% | +32.29% |
| 2014 | 4,297,685 $ | 503,719 $ | 11.72% | +26.34% | +24.14% |

YoY Insight: Tăng trưởng 90% nhưng margin chỉ tăng 0.74%

Doanh thu tăng từ 2.26M → 4.30M (+90% trong 4 năm). Nhưng profit margin chỉ tăng từ 10.98% → 11.72% (+0.74%). Chi phí đang tăng gần bằng tốc độ tăng doanh thu. Dashboard cần highlight điều này để Ban Giám đốc có hành động tối ưu chi phí.

Data Mart 5: agg_discount_impact.csv — Tác động Discount  Mới

| Dải Discount | Số đơn hàng | LN trung bình | Tỷ lệ lỗ | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 10% | 33,656 | +62.56 $ | 2.7% | Vùng an toàn — lợi nhuận tốt |
| 10 – 30% | 7,236 | +21.00 $ | 28.5% | Cảnh báo — biên thu hẹp |
| 30 – 50% | 6,188 | -61.56 $ | 87.4% | NGUY HIỂM — phá hủy lợi nhuận |
| 50%+ | 4,172 | -98.89 $ | 100% | CỰC NGUY HIỂM — lỗ toàn bộ |

Khuyến nghị cứng về chính sách Discount

Cài giới hạn tối đa discount = 30% vào hệ thống bán hàng. 4,172 đơn hàng discount 50%+ gây lỗ 100% — không có ngoại lệ. Mỗi đơn lỗ trung bình -98.89$. Tổng thiệt hại ước tính từ nhóm này: ~412,000$ trong 4 năm.

Data Mart 6: agg_shipping_analysis.csv — Phân tích giao hàng mới

| Ship Mode | Trễ TB (ngày) | Chi phí TB | Nhận xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Same Day | 0.04 ngày | ~9 $ | Dịch vụ cao cấp nhất |
| First Class | 2.18 ngày | ~14 $ | Cân bằng tốc độ / chi phí |
| Second Class | 3.23 ngày | ~11 $ | Phổ biến ở thị trường nhạy cảm giá |
| Standard Class | 5.0 ngày | ~8 $ | Chiếm đa số đơn hàng — kiểm tra sự hài lòng KH |

Data Mart 7: agg_market_performance.csv — Hiệu suất 7 Markets mới

| Market | Doanh thu (4 năm) | Lợi nhuận | Margin | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APAC | 3,578,606 $ | 433,975 $ | 12.1% | Doanh thu cao nhất |
| EU | 2,937,071 $ | 372,581 $ | 12.7% | Cân bằng tốt |
| US | 2,295,011 $ | 285,786 $ | 12.5% | Ổn định |
| LATAM | 2,160,712 $ | 221,281 $ | 10.2% | Cần tối ưu chi phí |
| Africa | 783,128 $ | 88,639 $ | 11.3% | Tiềm năng tăng trưởng |
| EMEA | 806,145 $ | 43,885 $ | 5.4% | Margin thấp nhất — cần điều tra |
| Canada | 66,932 $ | 17,817 $ | 26.6% | Margin cao nhất — quy mô nhỏ |

EMEA — Thị trường cần điều tra khẩn

EMEA có margin 5.4% — thấp hơn 2x so với mức TB (11.7%). Doanh thu 806K$ nhưng lợi nhuận chỉ 43K$. Nguyên nhân có thể: chi phí vận chuyển cao, discount quá mức, hoặc product mix không tối ưu. Dashboard cần filter EMEA riêng để phân tích sâu.

Data Mart 8: agg_segment_performance.csv — Hiệu suất Segment mới

So sánh 3 phân khúc khách hàng theo doanh thu, lợi nhuận và sản phẩm ưa thích. File agg_segment_by_category.csv bổ sung phân tích cross Consumer / Corporate / Home Office × Category.

### TỔNG HỢP 10 DATA MARTS

| File Data Mart | Dòng | Loại | Biểu đồ Tableau |
| --- | --- | --- | --- |
| agg_rfm_segments.csv | 4,873 | KH | Treemap + Scatter phân khúc RFM |
| agg_cohort_retention.csv | 2,304 | KH | Heatmap ma trận giữ chân theo tháng |
| agg_product_pareto.csv | 17 | Sản phẩm | Pareto Bar chart + Waterfall |
| agg_yoy_growth.csv | 32 | Xu hướng | Line chart YoY theo market × năm |
| agg_discount_impact.csv | 4 | Pricing | Bar + Line chart discount vs loss rate |
| agg_discount_impact_by_category.csv | 12 | Pricing | Heatmap discount × category |
| agg_shipping_analysis.csv | 28 | Vận hành | Bar chart delay × ship mode × market |
| agg_shipping_by_priority.csv | 12 | Vận hành | Heatmap priority × ship mode |
| agg_market_performance.csv | 28 | Địa lý | Map chart + Bubble chart 7 markets |
| agg_segment_performance.csv + by_category.csv | 21 | Segment | Stacked bar + Donut theo segment |

## 3.6 PIPELINE TỔNG THỂ

Module main.py điều phối toàn bộ quy trình — từ raw data đến 15 file đầu ra hoàn chỉnh chỉ bằng 1 lệnh duy nhất

Code

# Chạy toàn bộ pipeline (EDA + Clean + Star Schema + Data Marts) python main.py # Bỏ qua EDA, chạy nhanh hơn python main.py --skip-eda # Chỉ chạy lại bước tạo Data Marts (khi sửa aggregate.py) python main.py --only-agg

| B | Module | Input | Thời gian | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | eda.py | 51,290 dòng thô | ~2 giây | Log EDA report |
| 1 | cleaner.py | 51,290 dòng | ~2 giây | 51,252 sạch + rfm_base.csv |
| 2 | splitter.py | 51,252 sạch | ~1 giây | 5 file Star Schema |
| 3 | aggregate.py | Cleaned + rfm_base | ~3 giây | 10 file Data Marts |
|  | Tổng cộng | 1 raw CSV file | ~8 giây | 15 file CSV → sẵn sàng cho Tableau |

### 3.6.1 Monitoring Pipeline

Để đảm bảo pipeline hoạt động ổn định:

- Ghi log quá trình ETL

- Kiểm tra số dòng trước và sau xử lý

- Kiểm tra giá trị null

- Tự động cảnh báo lỗi

## 3.7 TỔNG KẾT CHƯƠNG 3

| Hạng mục | Trước (raw) | Sau Chương 3 |
| --- | --- | --- |
| Số file | 1 CSV thô | 16 file có cấu trúc |
| Đặc trưng phân tích | 0 | 7 cột mới (profit_margin, ship_delay, cohort...) |
| Mô hình dữ liệu | Flat table (bảng phẳng) | Star Schema chuẩn DWH |
| Phân khúc KH | Chưa có | 4,873 KH phân khúc theo 7 nhóm RFM |
| Data Marts cho Tableau | 0 | 10 Data Marts, tối ưu 10+ loại biểu đồ |
| Thời gian chạy | — | ~8 giây (1 lệnh python main.py) |

Sẵn sàng cho Tableau Dashboard

Sau Chương 3, toàn bộ 15 file CSV đã được tổ chức tối ưu, sẵn sàng kết nối vào Tableau. Chương 4 tiếp theo sẽ mô tả thiết kế và xây dựng các Dashboard tương tác từ những Data Marts này, phục vụ trực tiếp 4 nhóm Stakeholder của dự án.

# CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

## 4.1 Tổng quan sản phẩm

Sau khi hoàn thành quá trình xử lý và chuẩn hóa dữ liệu ở Chương 3, dự án đã xây dựng được một hệ thống phân tích dữ liệu hoàn chỉnh theo mô hình Business Intelligence (BI). Hệ thống này cho phép chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có giá trị thông qua các bước xử lý, mô hình hóa và trực quan hóa.

Cụ thể, hệ thống bao gồm các thành phần chính:

- Data Pipeline (ETL): xử lý và làm sạch dữ liệu bằng Python

- Data Warehouse (Star Schema): tổ chức dữ liệu theo mô hình phân tích

- Data Mart: tối ưu dữ liệu theo từng mục tiêu kinh doanh

- Dashboard (Tableau): trực quan hóa dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định

Mục tiêu của chương này là trình bày quá trình xây dựng dashboard và cách hệ thống được thiết kế để phục vụ các nhóm người dùng khác nhau trong doanh nghiệp.

Hệ thống dashboard được thiết kế dựa trên nhu cầu của các stakeholder, bao gồm:

| Nhóm người dùng | Nhu cầu | Dashboard |
| --- | --- | --- |
| Ban Giám đốc | Tổng quan hoạt động | Executive Overview |
| Tài chính | Phân tích lợi nhuận | Profit & Discount |
| Marketing | Phân tích khách hàng | Customer Segmentation |
| Quản lý | Hiệu suất thị trường | Market Performance |

## 4.2 Thiết kế Data Marts phục vụ Dashboard

Để đảm bảo hiệu suất và tính linh hoạt trong quá trình phân tích, dữ liệu không được sử dụng trực tiếp từ bảng fact mà được xử lý thông qua các Data Mart.

Nguyên tắc thiết kế Data Mart

- Tối ưu theo từng mục tiêu phân tích (use-case driven)

- Giảm tải xử lý cho Tableau

- Tính toán sẵn các chỉ số (KPI pre-calculation)

- Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu

Các Data Mart chính:

| Data Mart | Mô tả |
| --- | --- |
| agg_yoy_growth | Phân tích tăng trưởng theo thời gian |
| agg_discount_impact | Đánh giá ảnh hưởng của discount |
| agg_rfm_segments | Phân khúc khách hàng |
| agg_cohort_retention | Phân tích giữ chân khách hàng |
| agg_market_performance | Hiệu suất theo thị trường |
| agg_product_pareto | Phân tích sản phẩm theo Pareto |

## 4.3 Thiết kế Dashboard trên Tableau

Trong dự án, nhóm sử dụng Tableau để xây dựng hệ thống dashboard trực quan. Các dashboard được thiết kế theo nguyên tắc:

- Dễ hiểu (User-friendly)

- Tập trung vào insight (Insight-driven)

- Có khả năng tương tác (Interactive)

- Hỗ trợ ra quyết định (Decision support)

### 4.3.1 Executive Overview Dashboard

Dashboard này cung cấp cái nhìn tổng quan về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành phần chính:

- KPI: Total Sales, Total Profit, Profit Margin

- Line Chart: xu hướng doanh thu và lợi nhuận theo thời gian

- Bar Chart: doanh thu theo thị trường

- Map: phân bố doanh thu theo khu vực

Ý nghĩa: Giúp Ban Giám đốc nhanh chóng đánh giá hiệu suất tổng thể và xu hướng tăng trưởng.

1. Mục tiêu của Dashboard

Executive Overview Dashboard được xây dựng nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ. Dashboard đóng vai trò là công cụ hỗ trợ ra quyết định cho cấp quản lý (C-Level), giúp theo dõi nhanh các chỉ số tài chính quan trọng và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trong hệ thống.

2. Tổng quan Dashboard

Dashboard được thiết kế gồm 6 thành phần chính:

- KPI tổng quan (Top Metrics)

- Doanh thu & Lợi nhuận theo năm (YoY)

- Sales by Category

- Profit Margin by Market

- Top Sub-category by Sales

- Sales by Segment & Year

3. Phân tích chi tiết từng thành phần

3.1 KPI Tổng Quan (Top Metrics)

Các chỉ số KPI quan trọng được hiển thị ở phía trên dashboard:

- Total Sales: 8.60M

- Total Profit: 1.01M

- Profit Margin: 13.3%

- Total Growth: 27.03%

- Loss Rate: 54.7%

Ý nghĩa:

- Cung cấp cái nhìn tổng thể về hiệu suất kinh doanh

- Profit Margin cho thấy mức độ hiệu quả thực sự (không chỉ doanh thu)

- Loss Rate cao (54.7%) là dấu hiệu cảnh báo rủi ro lớn

Insight:

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tốt, tỷ lệ đơn hàng thua lỗ cao cho thấy doanh nghiệp đang đối mặt với hiện tượng “Discount Trap” – giảm giá quá mức dẫn đến lợi nhuận âm.

3.2 Doanh thu & Lợi nhuận theo năm (YoY)

Biểu đồ thể hiện xu hướng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận từ năm 2011 đến 2014.

Nhận xét:

- Doanh thu tăng đều qua các năm

- Lợi nhuận cũng tăng nhưng không tương xứng hoàn toàn với doanh thu

Ý nghĩa:

- Doanh nghiệp đang tăng trưởng về quy mô

- Tuy nhiên, hiệu quả sinh lời cần được xem xét thêm

Insight:

Tăng trưởng doanh thu không đồng nghĩa với tăng trưởng lợi nhuận  cần kiểm soát chi phí và chính sách giảm giá.

3.3 Sales by Category

Biểu đồ so sánh doanh thu giữa các danh mục sản phẩm:

- Technology

- Furniture

- Office Supplies

Nhận xét:

- Technology và Office Supplies đóng góp doanh thu lớn

- Furniture có thể có rủi ro về lợi nhuận

Ý nghĩa:

- Xác định danh mục chủ lực

- Hỗ trợ chiến lược tập trung sản phẩm

Insight:

Một số danh mục có doanh thu cao nhưng chưa chắc mang lại lợi nhuận cần phân tích sâu hơn về Profit.

3.4 Profit Margin by Market

Biểu đồ bản đồ thể hiện biên lợi nhuận theo từng khu vực địa lý.

Nhận xét:

- Một số khu vực có lợi nhuận cao

- Một số khu vực có dấu hiệu lợi nhuận thấp hoặc âm

Ý nghĩa:

- So sánh hiệu quả kinh doanh theo vùng

- Hỗ trợ quyết định mở rộng hoặc thu hẹp thị trường

Insight:

Không phải thị trường nào doanh thu cao cũng hiệu quả → cần tối ưu chiến lược theo từng khu vực.

3.5 Top Sub-category by Sales

Biểu đồ thể hiện các danh mục con có doanh thu cao nhất.

Nhận xét:

- Một số sub-category có doanh thu rất cao

- Có sự chênh lệch lớn giữa các nhóm

Ý nghĩa:

- Xác định sản phẩm bán chạy

- Phát hiện sản phẩm có thể gây lỗ

Insight:

Các sản phẩm như Tables (nếu xuất hiện) thường có doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp cần kiểm soát chi phí và discount.

  - Sales by Segment & Year

Biểu đồ thể hiện doanh thu theo từng phân khúc khách hàng qua các năm:

- Consumer

- Corporate

- Home Office

Nhận xét:

- Consumer là phân khúc lớn nhất

- Doanh thu tăng trưởng theo thời gian

Ý nghĩa:

- Hiểu hành vi và giá trị từng nhóm khách hàng

- Hỗ trợ chiến lược marketing

Insight:

Phân khúc khách hàng không đóng góp одинаков  cần tập trung vào nhóm mang lại lợi nhuận cao (Champions, Loyal).

4. Đánh giá tổng thể Dashboard

Executive Dashboard đã đáp ứng tốt các yêu cầu:

- Tổng hợp KPI quan trọng

- Trực quan hóa dữ liệu rõ ràng

- Hỗ trợ phân tích đa chiều (Time, Category, Market, Segment)

Ưu điểm:

- Dễ hiểu, trực quan

- Hỗ trợ ra quyết định nhanh

- Phát hiện được vấn đề kinh doanh quan trọng

Kết luận

Executive Overview Dashboard là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu quả kinh doanh tổng thể. Thông qua dashboard, các nhà quản lý có thể nhanh chóng phát hiện các vấn đề như lợi nhuận âm, hiệu quả thấp theo khu vực hoặc danh mục sản phẩm.

Dashboard không chỉ giúp theo dõi dữ liệu mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu.

### 4.3.2 Profitability & Discount Impact Dashboard

1. Mục tiêu Dashboard

Dashboard “Profitability & Discount Impact” được xây dựng nhằm phân tích mối quan hệ giữa mức chiết khấu (Discount) và lợi nhuận (Profitability), từ đó phát hiện các vấn đề gây thất thoát lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh.

Dashboard này hỗ trợ:

- Đánh giá hiệu quả chiến lược giảm giá

- Xác định ngưỡng discount an toàn

- Phát hiện các danh mục sản phẩm gây lỗ

Đối tượng sử dụng chính là Giám đốc tài chính (CFO) và các nhà quản lý kinh doanh.

2. Tổng quan Dashboard

Dashboard bao gồm nhiều thành phần trực quan giúp người dùng phân tích đa chiều:

2.1 KPI Summary

Các chỉ số chính bao gồm:

- Loss Rate: 30,12%  Tỷ lệ đơn hàng bị lỗ

- Average Discount: 14,3%  Mức giảm giá trung bình

- Revenue at Risk: ~12,6 triệu Doanh thu có nguy cơ bị ảnh hưởng

- Loss Sub-category Các danh mục gây lỗ

Các KPI này cung cấp cái nhìn tổng quan nhanh về tình trạng lợi nhuận của doanh nghiệp.

2.2 Pareto Chart – Profit theo Sub-category

Biểu đồ Pareto thể hiện:

- Tổng lợi nhuận theo từng sub-category

- Đường tích lũy phần trăm lợi nhuận

Nhận thấy:

- Khoảng 20% danh mục tạo ra 80% lợi nhuận

- Nhiều danh mục còn lại đóng góp thấp hoặc gây lỗ

2.3 Bar + Line Chart – Discount Impact

Biểu đồ kết hợp:

- Cột: Average Profit

- Đường: Loss Rate (%) theo từng mức Discount

Insight:

- Discount từ 50% trở lên tỷ lệ lỗ gần 100%

- Discount càng cao lợi nhuận càng giảm mạnh

Đây là minh chứng rõ ràng cho hiện tượng “Discount Trap”

2.4 Heatmap – Discount × Category

Heatmap thể hiện:

- Tỷ lệ lỗ theo từng Category và Discount Band

Nhận thấy:

- Tất cả các ngành hàng đều bị ảnh hưởng khi tăng discount

- Furniture và Office Supplies chịu tác động mạnh nhất

2.5 Scatter Plot – Discount vs Profit Margin

Biểu đồ phân tán:

- Trục X: Average Discount

- Trục Y: Profit Margin

Insight:

- Các điểm có discount cao thường nằm ở vùng lợi nhuận thấp hoặc âm

- Một số sub-category như Tables có hiệu suất rất kém

2.6 Waterfall Chart – Contribution to Profit

Biểu đồ waterfall cho thấy:

- Đóng góp lợi nhuận của từng sub-category

Giúp:

- Xác định các danh mục kéo giảm tổng lợi nhuận

- Nhận diện rõ các “Loss Makers”

3. Insight chính rút ra

Từ dashboard, nhóm rút ra các kết luận quan trọng:

- Khoảng 30% giao dịch bị lỗ

- Discount > 50% gần như luôn gây lỗ

- Một số danh mục doanh thu cao nhưng lợi nhuận âm

- Lợi nhuận tập trung vào một số ít sản phẩm (Pareto 80/20)

4. Khuyến nghị kinh doanh

Dựa trên phân tích:

- Không nên áp dụng discount vượt quá 40–50%

- Kiểm soát chặt các danh mục có lợi nhuận âm

- Tập trung phát triển các sản phẩm có profit cao

- Xây dựng hệ thống cảnh báo khi discount vượt ngưỡng

5. Giá trị mang lại

Dashboard giúp doanh nghiệp:

- Ra quyết định dựa trên dữ liệu (data-driven)

- Giảm thiểu thất thoát lợi nhuận

- Tối ưu chiến lược giá và khuyến mãi

### 4.3.2 Profit & Discount Analysis Dashboard

Dashboard này tập trung phân tích mối quan hệ giữa discount và profit, nhằm phát hiện các vấn đề về chính sách giá.

Biểu đồ sử dụng:

- Bar Chart: Discount vs Profit

- Line Chart: tỷ lệ lỗ theo mức discount

- Heatmap: Discount theo Category

Insight chính:

- Khi discount vượt quá 30%, lợi nhuận bắt đầu giảm mạnh

- Khi discount > 50%, phần lớn đơn hàng bị lỗ

Ý nghĩa: Hỗ trợ bộ phận tài chính kiểm soát chính sách giảm giá.

### 4.3.3 Customer Segmentation Dashboard (RFM)

Dashboard này sử dụng mô hình RFM (Recency, Frequency, Monetary) để phân tích hành vi khách hàng.

Biểu đồ:

- Treemap: phân bố khách hàng theo segment

- Scatter Plot: Frequency vs Monetary

- Bar Chart: doanh thu theo nhóm khách hàng

Insight:

- Nhóm “Champions” đóng góp phần lớn doanh thu

- Nhóm “At Risk” có nguy cơ rời bỏ cao

Ý nghĩa: Giúp bộ phận Marketing xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng hiệu quả.

### 4.3.4 Market & Category Performance Dashboard

Dashboard này đánh giá hiệu quả kinh doanh theo thị trường và danh mục sản phẩm.

Biểu đồ:

- Bar Chart: Profit theo Market

- Tree Map: Category performance

- Pareto Chart: Top sản phẩm

Insight:

- Một số sản phẩm có doanh thu cao nhưng lợi nhuận thấp

- Một số thị trường hoạt động kém hiệu quả

Ý nghĩa: Hỗ trợ nhà quản lý tối ưu chiến lược kinh doanh theo khu vực.

## 4.4 Tối ưu Dashboard

Để đảm bảo dashboard hiệu quả, nhóm đã áp dụng các nguyên tắc sau:

1. Tối giản (Minimalism)

- Loại bỏ yếu tố không cần thiết

- Tập trung vào thông tin quan trọng

2. Tính nhất quán (Consistency)

- Màu sắc, font chữ thống nhất

- Cách hiển thị dữ liệu đồng nhất

3. Trực quan (Clarity)

- Sử dụng biểu đồ phù hợp

- Tránh gây hiểu nhầm dữ liệu

4. Tương tác (Interactivity)

- Filter theo thời gian, thị trường

- Drill-down để phân tích chi tiết

## 4.5 Tối ưu hiệu suất Dashboard

Để đảm bảo dashboard hoạt động mượt mà, nhóm đã áp dụng các kỹ thuật:

- Sử dụng Data Mart thay vì dữ liệu thô

- Giảm số lượng calculated fields trong Tableau

- Sử dụng extract data thay vì live connection

- Tối ưu số lượng biểu đồ trên mỗi dashboard

Kết quả: dashboard có tốc độ tải nhanh và trải nghiệm người dùng tốt.

## 4.6 Tổng kết Chương 4

Chương này đã trình bày quá trình xây dựng hệ thống dashboard từ dữ liệu đã xử lý. Kết quả đạt được bao gồm:

- Xây dựng thành công 4 dashboard chính

- Đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người dùng

- Chuyển đổi dữ liệu thành insight có giá trị

Hệ thống dashboard đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

# CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

## 5.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình triển khai hệ thống phân tích dựa trên bộ dữ liệu Global Superstore Dataset, dự án đã đạt được các kết quả quan trọng:

Về dữ liệu

- Xử lý thành công hơn 51,000 bản ghi giao dịch với 27 trường dữ liệu gốc

- Chuẩn hóa thành 35 trường dữ liệu phân tích

- Đảm bảo:

  - Không còn dữ liệu trùng lặp

  - Không có missing values

  - Chuẩn hóa định dạng và kiểu dữ liệu

Về hệ thống

- Xây dựng hoàn chỉnh:

  - Data Pipeline (ETL)

  - Star Schema (4 DIM + 1 FACT)

  - 10 Data Marts tối ưu cho BI

Về sản phẩm

- 4 Dashboard tương tác trên Tableau:

  - Executive Overview

  - Profit & Discount Analysis

  - Customer Segmentation (RFM)

  - Market & Category Performance

## 5.2 So sánh kế hoạch và thực tế

| Hạng mục | Kế hoạch | Thực tế |
| --- | --- | --- |
| ETL Pipeline | Đã thực hiện | Đã hoàn thành |
| Star Schema | Đã thực hiện | Đã hoàn thành |
| RFM Model | Đã thực hiện | Đã hoàn thành |
| Dashboard | Đã thực hiện | Đã hoàn thành |
| Machine Learning | Dự kiến thực hiện | Chưa thực hiện |

Nhận xét

- Giai đoạn Data Engineering & Analytics hoàn thành 100%

- Giai đoạn Machine Learning chưa thực hiện do:

  - Ưu tiên xây dựng nền tảng dữ liệu

  - Thiếu thời gian triển khai model

## 5.3 Đánh giá hiệu quả hệ thống

1. Hiệu năng

- Pipeline xử lý hoàn chỉnh trong ~8 giây

- Dashboard load gần như tức thời nhờ Data Mart

2. Tính chính xác

- Dữ liệu được validate qua nhiều bước

- KPI được tính toán tại tầng Python → giảm sai lệch

3. Tính ứng dụng thực tế

Hệ thống có khả năng:

- Phát hiện vấn đề lợi nhuận

- Phân tích hành vi khách hàng

- Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh

## 5.4 Insight quan trọng

Insight 1: Bẫy giảm giá (Discount Trap)

- Các đơn hàng có discount >30% bắt đầu chuyển sang lỗ

- Discount >50% → gần như 100% đơn hàng lỗ

Tác động kinh doanh:

- Mỗi đơn hàng có thể lỗ trung bình ~100 USD

- Tổng thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm nghìn USD

Điều này phù hợp với đặc điểm dataset: discount là biến quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến profit.

Insight 2: Tăng trưởng không bền vững

- Doanh thu tăng mạnh theo thời gian

- Nhưng Profit Margin gần như không tăng đáng kể

Phân tích:

- Doanh nghiệp đang:

  - Phụ thuộc vào giảm giá

  - Chi phí vận hành tăng theo doanh thu

Rủi ro:

- Tăng trưởng “ảo”

- Lợi nhuận thực tế không tương xứng

Insight 3: Phân hóa khách hàng rõ rệt

Dataset cho phép phân tích hành vi khách hàng chi tiết (Recency, Frequency, Monetary)

- Một nhóm nhỏ khách hàng tạo phần lớn doanh thu

- Nhiều khách hàng có nguy cơ rời bỏ (At Risk)

Ý nghĩa:

- Áp dụng nguyên lý Pareto (80/20)

- Cần cá nhân hóa chiến lược marketing

Insight 4: Sản phẩm và khu vực gây lỗ

- Một số sub-category có doanh thu cao nhưng lợi nhuận âm

- Một số market có profit margin rất thấp

Nguyên nhân có thể:

- Chi phí vận chuyển cao

- Discount không kiểm soát

- Product mix không tối ưu

## 5.5 Khuyến nghị kinh doanh

1. Chính sách giá

- Giới hạn discount ≤ 30%

- Thiết lập cảnh báo tự động khi vượt ngưỡng

2. Quản lý sản phẩm

- Theo dõi các sản phẩm “loss makers”

- Tối ưu danh mục sản phẩm theo lợi nhuận

3. Chiến lược khách hàng

- Tập trung:

  - Champions

  - Loyal Customers

- Triển khai:

  - Win-back campaign cho At Risk

4. Vận hành

- Tối ưu chi phí vận chuyển

- Phân tích sâu các thị trường margin thấp

## 5.6 Tác động kinh doanh tổng thể

Dự án giúp doanh nghiệp:

- Nhận diện rõ:

  - 24.5% đơn hàng gây lỗ

  - Các “điểm đen” trong hoạt động kinh doanh

- Đưa ra quyết định:

  - Kiểm soát discount

  - Tối ưu chiến lược khách hàng

- Tăng khả năng:

  - Ra quyết định dựa trên dữ liệu (Data-driven)

## 5.7 Tổng kết

- Hệ thống hoạt động hiệu quả

- Cung cấp insight có giá trị thực tế

- Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh

# CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 6.1 Kết luận

Trong dự án này, nhóm đã xây dựng thành công một hệ thống phân tích dữ liệu hoàn chỉnh dựa trên bộ dữ liệu Global Superstore, bao gồm các bước từ xử lý dữ liệu thô (raw data), xây dựng pipeline ETL, thiết kế mô hình dữ liệu (Star Schema), đến trực quan hóa dữ liệu bằng dashboard.

Thông qua việc áp dụng các kỹ thuật trong Data Engineering và Data Analytics, hệ thống đã:

- Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu với hơn 51.000 bản ghi

- Xây dựng cấu trúc dữ liệu tối ưu phục vụ phân tích

- Triển khai các Data Mart phục vụ cho từng mục tiêu kinh doanh

- Phát triển các dashboard trực quan giúp theo dõi hiệu suất kinh doanh

Đặc biệt, dự án đã giúp phát hiện nhiều insight quan trọng như:

- Ảnh hưởng tiêu cực của chính sách giảm giá đến lợi nhuận

- Sự mất cân đối giữa tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận

- Sự phân hóa rõ rệt trong hành vi khách hàng

Những kết quả này cho thấy việc ứng dụng phân tích dữ liệu (Data Analytics) có thể mang lại giá trị thực tiễn cao, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả hơn.

## 6.2 Hạn chế của dự án

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, dự án vẫn còn một số hạn chế:

- Chưa triển khai các mô hình Machine Learning để dự đoán xu hướng hoặc hành vi khách hàng

- Dữ liệu sử dụng là dữ liệu mô phỏng, chưa phản ánh hoàn toàn thực tế

- Hệ thống chưa hỗ trợ xử lý real-time (thời gian thực)

- Chưa triển khai hệ thống trên môi trường production

Những hạn chế này là cơ sở để định hướng phát triển trong tương lai.

## 6.3 Hướng phát triển trong tương lai

1. Predictive Analytics (Phân tích dự đoán)

- Xây dựng mô hình dự báo doanh thu (Time Series Forecasting)

- Dự đoán khả năng rời bỏ khách hàng (Customer Churn Prediction) dựa trên RFM

Giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch kinh doanh

2. Machine Learning nâng cao

- Sử dụng các thuật toán như Random Forest, XGBoost

- Áp dụng Clustering (K-Means) thay thế RFM rule-based

Nâng cao độ chính xác trong phân tích khách hàng

3. Tự động hóa hệ thống dữ liệu

- Triển khai Apache Airflow để tự động hóa ETL pipeline

- Kết nối với PostgreSQL, BigQuery

Giúp hệ thống ổn định và dễ mở rộng

4. Real-time Analytics

- Tích hợp streaming data

- Cập nhật dashboard theo thời gian thực

Hỗ trợ ra quyết định nhanh

5. Mở rộng hệ thống BI

- Deploy dashboard online

- Phân quyền người dùng

- Tích hợp với hệ thống doanh nghiệp

Tăng khả năng ứng dụng thực tế

## 6.4 Lộ trình phát triển

| Giai đoạn | Nội dung |
| --- | --- |
| Giai đoạn 1 | Hoàn thiện Data Pipeline và Dashboard |
| Giai đoạn 2 | Triển khai Machine Learning |
| Giai đoạn 3 | Tự động hóa ETL Pipeline |
| Giai đoạn 4 | Phát triển Real-time Analytics |

## 6.5 Đóng góp của dự án

Dự án đã đóng góp một hệ thống phân tích dữ liệu End-to-End, bao gồm:

- Quy trình xử lý dữ liệu hoàn chỉnh (Data Pipeline)

- Mô hình dữ liệu Star Schema phục vụ phân tích

- Dashboard trực quan (Tableau) hỗ trợ nhiều cấp quản lý

- Các insight có giá trị giúp cải thiện hiệu quả kinh doanh

Ngoài ra, hệ thống có khả năng tái sử dụng và mở rộng cho các bài toán trong lĩnh vực bán lẻ (Retail Analytics).

## 6.6 Tổng kết cuối

Dự án đã chứng minh vai trò quan trọng của phân tích dữ liệu trong việc hỗ trợ ra quyết định kinh doanh. Thông qua việc kết hợp giữa xử lý dữ liệu, mô hình hóa và trực quan hóa, nhóm đã chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có giá trị.

Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các hệ thống Data Analytics nâng cao, đồng thời khẳng định tiềm năng ứng dụng của dữ liệu trong doanh nghiệp hiện đại.